Podstawowe informacje do opracowania SIWZ

- Zamawiający:

POWIAT  MIECHOWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul, Warszawska 11,  32-200 Miechów

Tel.    (41)38-318-27

Fax.   (41)38-318-32

adres email : przetargimiechow@onet.eu

www. zdp.miechow.pl

- Nr sprawy: SE.266.2.2018

- Nazwa zadania

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej  drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez:

- budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały –

Moczydło, na odcinku od  drogi krajowej nr 7 do drogi powiatowej  1217K w m. Wielka

Wieś, dł. ok. 1,815km,

- przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na

odcinku Wielka Wieś –Książ Mały- Moczydło, dł. ok.7,733km.

Inwestycja będzie realizowana w ramach PROJEKTU SUBREGIONALNEGO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.1.3  Drogi subregionalne-SPR.

- Wartość zamówienia (podstawowe):	7 702 836,09zł netto

9 474 488,39zł brutto

- Forma rozliczenia:  ryczałt.

- Fakturowanie:  4 częściowe i końcowe.

Przewidywane odbiory robót – 4-ry odbiory częściowe  i 5-ty końcowy.

Odbiory zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót.

- Termin realizacji:  do 20.08.2020r.

Inwestycja realizowana w cyklu trzyletnim.

- Opis przedmiotu zamówienia - wskazany w  załącznikach do SIWZ, takich jak;

- Program funkcjonalno-użytkowy

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska

- Karta informacyjna przedsięwzięcia + aneks do karty

- Dokumentacja geodezyjna (mapa z koncepcją podziału)

- Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

INWESTYCJA REALIZOWANA METODĄ  „ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ”.

Przedmiotem zamówienia jest:

DOKUMENTACJA   PROJEKTOWA:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji w oparciu o założenia PFU, obejmującej budowę drogi powiatowej 1217K na długości ok.1,850km  i przebudowę drogi powiatowej 1217K  na długości ok.7,733km.

- Opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wielobranżowego (na budowę nowego odc. dr.1217K i przebudowę dr. 1217K),

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót,

- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku gdy będzie wymagalna,  uzyskanie decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia lub decyzji pozwolenia na budowę, właściwego organu na wykonanie robót budowlanych  dla budowy i  przebudowy właściwych odcinków dr.1217K , uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego lub zgody wodno-prawnej w przypadku gdy będzie wymagalna oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania inwestycji,

- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z  uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień dla całej drogi 1217K  wg stanu po zakończeniu inwestycji  (dla Zamawiającego- 1 egz. w wer. papierowej oraz wer. elektroniczna- *.dwg  lub *.dxf)

- Opracowanie i zatwierdzenie  dokumentacji geodezyjnej (projektu podziału działek w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji) w celu nabycia nieruchomości na cele budowy i przebudowy drogi.

ROBOTY   BUDOWLANE:

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową drogi 1217K wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentacje projektową  przygotowaną przez Wykonawcę robót.

- Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas wykonywania robót (zatwierdzony projekt oznakowania robót i organizacji ruchu, ustawienie, utrzymanie i likwidacja),

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty ziemne

- Regulacja pionowa studzienek zasów wodociągowych, hydrantów

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, dr. powiatowej

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, dr. serwisowej

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdów

- Wykonanie utwardzenia poboczy

- Wykonanie i renowacja rowów, przebudowa budowa przepustów zjazdowych

- Demontaż oznakowania istniejącego i montaż nowego - wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu

- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, chemoutwardzalnego na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.

- Wycinka drzew krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym, ewentualne nasadzenia kompensacyjne)

- Przebudowa skrzyżowań i nawierzchni z drogami bocznymi ( w razie konieczności)

- Zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury (kapliczki, krzyże itp.), nadzór archeologiczny ( w razie konieczności)

- Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków geodezyjnych, granicznych betonowych na odcinku  0+000 – 1+850 budowanej drogi 1217K

- Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej dla całej inwestycji

- Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia robót ( w przypadku gdy będzie wymagalne), w terminie realizacji umowy

- Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji

- Do dnia podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wypełnionego na podstawie wzoru harmonogramu stanowiącego załącznik do SIWZ.