- Zamawiający:

POWIAT  MIECHOWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul, Warszawska 11,  32-200 Miechów

Tel.    (41)38-307-42

Fax.   (41)38-318-27

adres email : przetargimiechow@onet.eu

- Nr sprawy: SE.266.3.2018

- Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola – Działoszyce, odcinek

od km 0+000 do km 18+956, na dł. 18,956km

Inwestycja będzie realizowana w ramach PROJEKTU SUBREGIONALNEGO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.1.3  Drogi subregionalne-SPR.

- Wartość zamówienia: 12 010 520,82zł netto

14 772 940,61zł brutto

- Forma rozliczenia:   kosztorysowe

- Fakturowanie:  5 częściowych i końcowe.

Przewidywane odbiory robót – pięć odbiorów częściowych  i szósty końcowy.

Odbiory zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót.

- Termin realizacji:  do 20.08.2020r.

Inwestycja realizowana w cyklu trzyletnim.

- Opis przedmiotu zamówienia - wskazany w  załącznikach do SIWZ, takich jak;

- Dokumentacja techniczna

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Projekt organizacji ruchu

ROBOTY   BUDOWLANE:

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową drogi 1224K wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe

- mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni

- mechaniczne karczowanie krzaków

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem

- rozebranie przepustów rurowych

- rozebranie murków czołowych przepustów

- rozebranie barier stalowych

- demontaż poręczy mostowych

- profilowanie poboczy mechanicznie

- Roboty ziemne odwodnieniowe

- renowacja rowów drogowych

- odpływy od przepustów

- koryto pod utwardzenie poboczy

- wykopy pod poszerzenia jezdni

- poszerzenie jezdni na łukach

- perony przystankowe

- odwóz ziemi pozyskanej z renowacji rowów i wykopów

- oczyszczenie przepustów z namułu

- wykonanie ław z kruszywa łamanego pod przepusty zjazdowe

- wymiana uszkodzonych elementów przepustów rurowych zjazdowych

- wymiana uszkodzonych elementów murków czołowych na przepustach zjazdowych

- części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych

- obudowy wlotów prefabrykowanych przepustów drogowych

- umocnienie skarp rowu betonowymi elementami prefabrykowanymi

- Roboty mostowe

- frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

- rozebranie krawężników betonowych i kamiennych

- rozebranie nawierzchni chodników z asfaltu lanego

- rozebranie warstwy betonu chroniącego izolacje na mostach

- przygotowanie podłoża pod izolację poprzez ręczne oczyszczenie powierzchni

- przygotowanie podłoża pod izolację poprzez wyrównanie nierówności zaprawą

- izolacja pomostu z papy termozgrzewalnej mostowej

- wykonanie na izolacji warstwy ochronnej z betonu

- krawężniki wraz z wykonaniem ław

- ławy pod krawężniki

- nawierzchni z kostki betonowej brukowej

- wykonanie balustrad mostowych

- oczyszczenie żelbetowych belek podporęczowych

- uzupełnienie zaprawą mrozoodporną ubytków w belkach podporęczowych

- zagruntowanie powierzchni betonu belek podporęczowych

- Podbudowa

- usunięcie przełomów drogowych

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne

- podbudowy z kruszyw łamanych

- wyrównanie istniejącej podbudowy

- podbudowy z żużla wielkopiecowego

- podbudowy z kruszyw łamanych

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną

- Elementy uliczne

- krawężniki z wykonaniem ław

- obrzeża betonowe

- ławy pod krawężniki

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

7. Urządzenia bezpieczeństwa i oznakowanie

- bariery ochronne stalowe

- pionowe znaki drogowe

- Roboty wykończeniowe

- podbudowy z żużla wielkopiecowego

- plantowanie z zagęszczeniem poboczy do wymaganego profilu

- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych

- Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas wykonywania robót (zatwierdzony projekt oznakowania robót i organizacji ruchu, ustawienie, utrzymanie i likwidacja),

- Do dnia podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wypełnionego na podstawie wzoru harmonogramu stanowiącego załącznik do SIWZ.