ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA  UMOWY

zawarta w dniu .................................... pomiędzy:

Powiatem Miechowskim  ul. Racławicka 12,  32-200 Miechów NIP 6591545868  - Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie  ul. Warszawska 11,  32-200 Miechów

reprezentowany przez :

………………………………

zwany dalej Zamawiającym,

a

.........................................................................    NIP: .....................................................

reprezentowaną przez :

......................................  -  ..............................  zwany dalej Wykonawcą.

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje się do realizacji:

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla 4 inwestycji drogowych, z podziałem na 4 zadania:

Zad.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K Racławice – Wrocimowice – Radziemice - Skrzeszowice, dł. 2,996km, od km  0+000 do km 2+996;

Zad.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K ul. Podzamcze w Miechowie dł. 0,595km, od km  0+000 do km 0+595.

Zad.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1194K gr. woj. – Kozłów – Książ Wielki – Słaboszów w m. Kozłów, odc. od km 4+800 do km 4+850.

Zad.4 Przebudowa systemu odwodnienia w obrębie skrzyżowania dr. powiatowej 1207K Czaple Małe – Czaple Wielkie – Szczepanowice do dr. krajowej nr 7 – Szczepanowice przez Wieś z drogą gminną 140124K Krępa – Czaple – Kamienice w m. Czaple Wielkie.

(Wykonawca w dokumentacji projektowej posłuży się nazwą zadania wskazującą na długość odcinka lub kilometraż wyliczony na podstawie opracowania  projektowego.)

Zakres prac obejmuje:

Zadanie 1- Dr.1235K

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,  wer. papierowa 4 egz.  + elektroniczna *.dwg;

- przedmiar robót (w celu identyfikacji w terenie i prawidłowego nadzorowania podczas realizacji każda pozycja przedmiaru musi zawierać poza tytułem katalogu dodatkowy opis robót, uszczegółowienie pozycji, kilometraż lokalizacji wykonania robót lub opis lokalizacji w stosunku do istniejącego obiektu np. za…, przed… obustronnie…, jednostronnie…. oraz szczegółowe, matematyczne wyliczenie ilości robót, suma pozycji przedmiaru powinna zawierać sposób jej wyliczenia z poszczególnych sum składowych/   –  wer. papierowa 4 egz.  + elektroniczna;

-  kosztorys  inwestorski, wer. papierowa 1egz. + elektroniczna;

-  kosztorys ofertowy, wer. papierowa 1egz. + elektroniczna edytowalna;

-  STWiOR,  wer. papierowa 2egz.+ elektroniczna;

- przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych;

- uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego lub decyzji pozwolenia wodnoprawnego w przypadku

gdy będzie wymagalna;

- uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z opracowaniem karty informacyjnej, zgodnie z

obowiązującymi przepisami w przypadku gdy będzie wymagalna;

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla całej drogi powiatowej nr 1235K Racławice – Wrocimowice – Radziemice – Skrzeszowice /przebiegającej na terenie Powiatu miechowskiego/, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U 177 poz.1729 z póź. zm.) z uzyskaniem zatwierdzenia projektu przez właściwy organ zarządzający ruchem;

- projekty budowlane i wykonawcze usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż;

- szczegółową inwentaryzację istniejącego zadrzewienia powodującego kolizję z planowaną inwestycją;

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w razie zaistnienia potrzeby  na żądanie Zamawiającego, po upływie jego ważności w celu ustalenia wartości zamówienia zgodnie z zapisami ustawy Pzp;

- pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania w oparciu o wykonaną dokumentację.

Zadanie 2- Dr.1201K

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,  wer. papierowa 4 egz.  + elektroniczna *.dwg;

- przedmiar robót (w celu identyfikacji w terenie i prawidłowego nadzorowania podczas realizacji każda pozycja przedmiaru musi zawierać poza tytułem katalogu dodatkowy opis robót, uszczegółowienie pozycji, kilometraż lokalizacji wykonania robót lub opis lokalizacji w stosunku do istniejącego obiektu np. za…, przed… obustronnie…, jednostronnie…. oraz szczegółowe, matematyczne wyliczenie ilości robót, suma pozycji przedmiaru powinna zawierać sposób jej wyliczenia z poszczególnych sum składowych/   –  wer. papierowa 4 egz.  + elektroniczna;

-  kosztorys  inwestorski, wer. papierowa 1egz. + elektroniczna;

-  kosztorys ofertowy, wer. papierowa 1egz. + elektroniczna edytowalna;

-  STWiOR,  wer. papierowa 2egz.+ elektroniczna;

- przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych;

- uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego lub decyzji pozwolenia wodnoprawnego w przypadku

gdy będzie wymagalna;

- uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z opracowaniem karty informacyjnej, zgodnie z

obowiązującymi przepisami w przypadku gdy będzie wymagalna;

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla całej drogi powiatowej nr 1201K ul. Podzamcze w Miechowie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U 177 poz.1729 z póź. zm.) z uzyskaniem zatwierdzenia projektu przez właściwy organ zarządzający ruchem;

- projekty budowlane i wykonawcze usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż;

- szczegółową inwentaryzację istniejącego zadrzewienia powodującego kolizję z planowaną inwestycją;

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w razie zaistnienia potrzeby  na żądanie Zamawiającego, po upływie jego ważności w celu ustalenia wartości zamówienia zgodnie z zapisami ustawy Pzp;

- pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania w oparciu o wykonaną dokumentacje.

Zadanie 3- Dr.1194K

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,  wer. papierowa 4 egz.  + elektroniczna *.dwg;

- przedmiar robót (w celu identyfikacji w terenie i prawidłowego nadzorowania podczas realizacji każda pozycja przedmiaru musi zawierać poza tytułem katalogu dodatkowy opis robót, uszczegółowienie pozycji, kilometraż lokalizacji wykonania robót lub opis lokalizacji w stosunku do istniejącego obiektu np. za…, przed… obustronnie…, jednostronnie…. oraz szczegółowe, matematyczne wyliczenie ilości robót, suma pozycji przedmiaru powinna zawierać sposób jej wyliczenia z poszczególnych sum składowych/   –  wer. papierowa 4 egz.  + elektroniczna;

-  kosztorys  inwestorski, wer. papierowa 1egz. + elektroniczna;

-  kosztorys ofertowy, wer. papierowa 1egz. + elektroniczna edytowalna;

-  STWiOR,  wer. papierowa 2egz.+ elektroniczna;

- przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych;

- uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego lub decyzji pozwolenia wodnoprawnego w przypadku

gdy będzie wymagalna;

- projekty budowlane i wykonawcze usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż;

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w razie zaistnienia potrzeby  na żądanie Zamawiającego, po upływie jego ważności w celu ustalenia wartości zamówienia zgodnie z zapisami ustawy Pzp;

- pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania w oparciu o wykonaną dokumentacje.

Zadanie 4- Dr.1207K

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,  wer. papierowa 4 egz.  + elektroniczna *.dwg;

- przedmiar robót (w celu identyfikacji w terenie i prawidłowego nadzorowania podczas realizacji każda pozycja przedmiaru musi zawierać poza tytułem katalogu dodatkowy opis robót, uszczegółowienie pozycji, kilometraż lokalizacji wykonania robót lub opis lokalizacji w stosunku do istniejącego obiektu np. za…, przed… obustronnie…, jednostronnie…. oraz szczegółowe, matematyczne wyliczenie ilości robót, suma pozycji przedmiaru powinna zawierać sposób jej wyliczenia z poszczególnych sum składowych/   –  wer. papierowa 4 egz.  + elektroniczna;

-  kosztorys  inwestorski, wer. papierowa 1egz. + elektroniczna;

-  kosztorys ofertowy, wer. papierowa 1egz. + elektroniczna edytowalna;

-  STWiOR,  wer. papierowa 2egz.+ elektroniczna;

- przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych;

- uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego lub decyzji pozwolenia wodnoprawnego w przypadku

gdy będzie wymagalna;

- projekty budowlane i wykonawcze usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż;

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w razie zaistnienia potrzeby  na żądanie Zamawiającego, po upływie jego ważności w celu ustalenia wartości zamówienia zgodnie z zapisami ustawy Pzp;

- pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania w oparciu o wykonaną dokumentacje.

Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej:

1/ Zamawiający wymaga aby dokumentacja (zad.1-4)  została wykonana  na mapach do celów projektowych.

2/ Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień

i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania  dokumentacji, niezbędne mapy, pozyska Wykonawca.

3/ Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków krajowych będących w dyspozycji ZDP w Miechowie.

4/ Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) w swej treści nie może wskazywać poprzez nazwę, opis lub znak towarowy na użycie konkretnych produktów, materiałów, maszyn, urządzeń itp.

5/ Dla zad. 1-2 w dokumentacji projektowej należy uwzględnić i zaprojektować rozwiązania drogowe, organizacji ruchu  zgodne z zasadami przygotowania wniosku o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

6/ Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do sporządzenia Harmonogramu rzeczowego poszczególnych prac projektowych z uwzględnieniem czasu na uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i dostarczenie Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

7/ Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym opracowaniem dokumentacji  i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego i w celu prawidłowego skalkulowania ceny oferty.

8/ Wykonawca stawi się niezwłocznie na każde wezwanie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w celu przedstawiania zaawansowania prac projektowych, rozstrzygnięć problemów, analizy uzgodnień, rozwiązań projektowych itp. Spotkania będą odbywać się w siedzibie ZDP lub w terenie z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu.

9/ Rozwiązania projektowe proponowane przez Wykonawcę muszą się mieścić w istniejącym pasie drogowym, a jedynie w przypadku konieczności stosować rozwiązania ograniczające do minimum zajmowany teren poza pasem drogowym.

2. Integralną częścią umowy są:

1) SIWZ  z załącznikami;

2) Oferta Wykonawcy.

§ 2.

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie - zał. 1c – zamówienia wykona sam* / sam, za wyjątkiem robót w zakresie ………………………………………..*, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów*

* - niepotrzebne skreślić

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, podmiotów  z których pomocą realizuje zakres umowy, jak również osób, podmiotów którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 3.

- Termin realizacji zadania:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej –  od dnia podpisania umowy do  ……....2020r.

Zad.1 do 15.07.2020r.

Zad.2 do 15.07.2020r.

Zad.3 do 15.07.2020r.

Zad.4 do 15.07.2020r.

Zad.5 do 15.07.2020r.

- Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w umowie ma prawo zapoznać się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.

- WYKONAWCA jest zobowiązany do konsultowania rozwiązań projektowych z ZAMAWIAJACYM.

- WYKONAWCA dołączy do dokumentacji oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, warunkami określonymi w opisie oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień

i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania  dokumentacji, niezbędne mapy, pozyska Wykonawca

- W przypadku złej, jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu

§ 4.

- Przyjętą formą rozliczenia jest rozliczenie ryczałtowe /odrębnie dla każdego z zadań/.

Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy  zgodnie ze złożoną ofertą  w wysokości:

Zad. 1 i/lub Zad. 2  i/lub Zad.3 i/lub Zad.4 i/lub Zad.5

Cena netto: ……………….zł

Cena brutto:  ……………. zł

słownie: …………………………. zł

W tym należny podatek Vat /w przypadku gdy Wykonawca jest płatnikiem podatku Vat/.

- Podstawą wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowej będzie protokół końcowy zatwierdzony przez Zamawiającego.   Termin płatności faktury  do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

- Zamawiający sprawdzi przekazane materiały (dokumentację) w ciągu 14 dni i podpisze protokół, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego.

§ 5.

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza

Główny projektant - …………………………………..tel. ……….

Wskazana osoba jest upoważniona do kontaktów z Zamawiającym.

2. Zamawiający wyznacza   ………………………… – przedstawiciela Zamawiającego w zakresie

kontroli realizacji niniejszej umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą.

W przypadku zmiany osób wymagane jest  pisemne zawiadomienie drugiej strony.

§ 6.

- Wykonawca na podstawie art. 558 § 1KC w związku z art. 656 KC i w związku z art. 638 § 1 KC wydłuża okres rękojmi do  …… miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego, stwierdzonych protokołem końcowym. /odrębnie dla każdego z zadań/

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady opracowania przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru oraz w okresie trwania rękojmi.

3.  Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i jest      niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

5.   W okresie trwania rękojmi  Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) swoim kosztem i staraniem.

- Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia świadczenia zastępczego na koszt Wykonawcy w przypadku uchylania się od usuwania w wyznaczonym terminie zgłoszonych wad i usterek w okresie obowiązywania rękojmi. Za uchylanie się wykonawcy od usuwania w wyznaczonym terminie zgłoszonych wad i usterek w okresie obowiązywania rękojmi

- W okresie trwania rękojmi w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, w razie zaistnienia potrzeby  na żądanie Zamawiającego, po upływie jego ważności, w celu ustalenia wartości zamówienia zgodnie z zapisami ustawy Pzp.

§ 7.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne /odrębnie dla każdego z zadań/;

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn (leżących po stronie Wykonawcy) za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w §3 ust6, §2 ust.3 pkt.9, §8 pkt.3-4 umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy.

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy .

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad, a w przypadku braku takiego ustalenia 10 dni  od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kary ustawowe umowne za zwłokę w zapłacie faktur /odrębnie dla każdego z zadań/

- W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do ich potrącenia z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym naliczone kary umowne na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

- Kary umowne z tytułu opóźnień w wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków określonych w ust. 1 pkt. b) i pkt. c) będą naliczane w każdym przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji tych obowiązków w stosunku do obowiązujących Wykonawcę terminów, za wyjątkiem i zastrzeżeniem przypadków gdy Wykonawca wykaże, że dane opóźnienie wynika z przyczyn od niego niezależnych. Ciężar dowodu w zakresie wykazania iż opóźnienie jest następstwem okoliczności za które Wykonawca nie  ponosi odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na Wykonawcy

§ 8.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

1.   Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczności,

2.   W przypadku, o którym mowa w ust. a, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z

tytułu faktycznie poniesionych kosztów, udokumentowanych kosztów realizacji do dnia powzięcia informacji, że wykonanie przedmiotu umowy nie jest możliwe lub stało się zbędne, bez prawa dochodzenia roszczeń.

3.   Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w postępowaniu.

4.   Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc.

§ 9.

- Wykonawca tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zobowiązany jest do wniesienia  odpowiedniego zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie umowy ustala się w wysokości 5% wartości umownej robót brutto .……zł i będzie wniesione w  formie zgodnej  z art. 148 ust. 1 Ustawy – Pzp, nie później niż w dacie zawarcia umowy.

- Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest  …………………………………..

- Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, oraz na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po terminie odbioru końcowego robót, a 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.

- Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 2 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

- Strony  postanawiają, że przed dokonaniem jakichkolwiek zmiany dotyczącej postanowień niniejszej umowy, objętej zabezpieczeniem gwarancyjnym wskazanym w pkt. XX SIWZ, Wykonawca uzyska akceptację na piśmie podmiotu udzielającego gwarancji należytego wykonania umowy,  usunięcia wad i usterek, i dostarczy ją Zamawiającemu w oryginale.

§ 10.

- Wykonawca łącznie z przekazanymi opracowaniami, przenosi na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do całego zakresu dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631z póź. zm.)

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji będącej przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporządzonych w wykonaniu umowy na następujących polach eksploatacji:

  - wykorzystania dokumentacji będącej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w całości lub części,

  - utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na wszystkich nośnikach danych,

  - dokonywanie w sporządzonej dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez ograniczenia.

  - wykorzystania dokumentacji w części lub w całości do nowych opracowań technicznych

- Nabycie przez Zamawiającego praw o których mowa w ust .1 i 2 następuje z chwilą faktycznego wydania poszczególnych opracowań składających się na etap lub cały przedmiot umowy,  bez ograniczeń co do terytorium , czasu, liczby egzemplarzy.

- Wykonawca zapewnia, że cała dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie wynikiem jego twórczości i nie będzie naruszała praw majątkowych ani osobistych osób trzecich, a dokumentacje przekazane Zamawiającemu są w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Wykonawca wyraża zgodę na aktualizację i dokonanie zmian, przeróbek, adaptacji dokumentacji bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy oraz wykorzystywanie w przyszłości projektu przerobionego.

- Wynagrodzenie za przeniesienie w/w majątkowych praw autorskich zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 umowy.

- Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych, realizowanych  na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru  autorskiego zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 umowy.

§ 11.

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy:

- Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zmiana umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.  Zmiana umowy może być dokonana w szczególności w przypadkach:

1) 	Zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację i rozliczenie przedmiotu zamówienia, w tym urzędowa zmiana (zmniejszenie bądź zwiększenie) stawki podatku VAT.

2)	Zmiana terminu (w tym wydłużenie);

- zmiany spowodowane zaistnieniem okoliczności w trakcie realizacji robót, a w szczególności  wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót (pomiary, badania itp.);

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych których wykonanie stało się konieczne i celowe do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego;

- ujawnienie niezinwentaryzowanych lub przebiegających niezgodnie z inwentaryzacją podziemnych sieci, urządzeń obcych i wystąpienie konieczności przeprojektowania w celu zabezpieczenia lub usunięcia kolizji;

- Zawieszenie, wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

f) 	wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  zachowania należytej staranności;

g) 	wystąpienie wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót;

- Zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, innych podmiotów w szczególności;

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień itp. , jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,

- przedłużające się konsultacje społeczne, protesty mieszkańców bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,

-  w przypadku wystąpienia kolizji z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty w zakresie niezbędnym do ich uniknięcia lub usunięcia oraz  ujęcia tego zakresu w dokumentacji;

- wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych

(pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.)

Termin realizacji może ulec zmianie pod warunkiem wydania zgody Zamawiającego, termin ten zostaje wówczas przedłużony o czas trwania zaistniałych okoliczności stanowiących przeszkodę w realizacji umowy.

3)	zmiany dotyczące osób kluczowych  dla realizacji umowy- Głównego Projektanta. Zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie osób wskazanych w zastępstwie muszą być co najmniej takie same jak osób wymienionych i wskazanych w postępowaniu przetargowym w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w  postępowaniu jak i przy uwzględnianiu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób jeżeli takie kryteria zostały w postepowaniu postawione;

4) 	Zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie  podwykonawstwa;

a)  zmiana podwykonawcy na którego zasoby powoływał się Wykonawca na etapie postępowania przetargowego i wskazany do realizacji części zamówienia na innego podwykonawcę, z zachowaniem zasad opisanych w SIWZ pod warunkiem że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca i nie podlega wykluczeniu.

b)  zmiana podwykonawcy wskazanego do realizacji części zamówienia na innego podwykonawcę za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców

c) wystąpienie konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której wykonawca nie wskazał w  ofercie, że powierzy jej wykonanie podwykonawcy odbędzie się za   zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców

d)  wystąpienie konieczności realizacji przez Wykonawcę osobiście  tej części zamówienia, która została wskazana w ofercie iż będzie realizowana  przez podwykonawcę (rezygnacja z podwykonawcy.

5)	Rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy w całości lub części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy oraz udzieleniem gwarancji rękojmi na zrealizowany zakres.

W szczególności w przypadku gdy w toku wykonania przedmiotu umowy okaże się że jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe ze względów technicznych, społecznych, ekonomicznych lub innych istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, Wykonawcy lub interesu społecznego, publicznego.

W przypadku stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy lub zwiększenia kosztów jego  wykonania lub znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości, likwidacji lub wystąpienia innych przeszkód natury ekonomiczno-prawnych zwiększających ryzyko nienależytego wykonania, niecelowego, niezasadnego

Zmiany te muszą być uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych

w pkt.21.2 ppkt.1  gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji Wykonawcy.

§ 12.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy  wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 13.

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i Prawo zamówień publicznych.

2.Wszelkie spory  rozstrzygać będzie sąd właściwy  dla Zamawiającego.

§ 14.

Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego .

ZAMAWIAJĄCY :                                                                       WYKONAWCA :