Nr sprawy	    	Zał. nr

### SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

BRANŻA:	Drogowa

OBIEKT:	Przebudowa i remont dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania:

Zad. 4 Remont drogi powiatowej nr 1155K Skała – Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała, odc. w km 0+000 - 1+300.

DATA:	            marzec 2021 r.

INWRESTOR:	Powiat Miechowski reprezentowany przez

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie.

OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Tompolski

SPIS ZAWARTOŚCI:

| 1. | OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE: |  | str. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE: |  |  |
| 2.1 | Roboty przygotowawcze | D-01.02.04 | str. 20 |
| 2.2 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | D-04.03.01 | str. 31 |
| 2.3 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna | D-05.03.05a | str. 56 |
| 2.4 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza | D-05.03.05b | str. 99 |
| 2.5 | Ścinka i uzupełnienie poboczy | D-06.03.01 | str. 133 |
| 2.6 | Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym | D-06.03.01a | str. 138 |