Istotne warunki umowy

UMOWA NR:  SE.022…..2021

zawarta w dniu  .…………. w  Miechowie pomiędzy :

Powiatem Miechowskim  ul. Racławicka 12,  32-200 Miechów NIP 6591545868  - Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie  ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

mgr inż. Romana Suchonia         -	Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,

a  
Firmą ………………………………..  zwaną dalej „Wykonawcą”  reprezentowaną przez:

………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1129 z poz. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie :

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w  sezonie zimowym 2021 – 2022  z podziałem na zadania:

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych  przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych będzie odbywać się z zastosowaniem materiałów Zamawiającego (piasek, sól, mieszanki).

USŁUGI  DYSPONOWANE PRZEZ OBWÓD DROGOWY W MIECHOWIE

Zakres działania obejmuje sieć dróg powiatowych Powiatu miechowskiego objętych zimowym utrzymaniem, wg standardów zatwierdzonych w operacie Zimowego Utrzymania Dróg.

UWAGA! Sieć dróg objętych zimowym utrzymaniem może ulec zmianie w przypadku przejęcia lub przekazania drogi (odcinka drogi) w wyniku procedur administracyjnych przekazywania dróg pomiędzy Zarządcami bądź na skutek zawartych porozumień (umów) w sprawie zimowego utrzymania dróg lub oddania do użytkowania nowego odcinka drogi.

Numeracja dróg i standardy zud mogą w trakcie trwania sezonu zimowego ulec zmianie.

Zad.1  usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw Nr1  -  1szt.

[piaskarka Schmidt  nr inw.743/726/b i pług nr inw. 05/58/582/2/8 -  własność ZDP,

nośnik- samochód  3-osiowy o napędzie 6x4, napędowe dwa mosty tylne, moc silnika minimum 206kW (280 KM)  - sprzęt wykonawcy]        Przewidywany zakres: 10 800km

Zad.2  usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw Nr2  -  1szt.

[piaskarka Schmidt nr inw.05/58/582/1/6 i pług nr inw. 05/58/582/2/6 - własność ZDP,

nośnik- samochód  3-osiowy o napędzie 6x4, napędowe dwa mosty tylne, moc silnika minimum 206kW (280 KM)  - sprzęt wykonawcy]      Przewidywany zakres: 10 800km

Zad.3   usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw Nr3  -  1szt.

[piaskarka Schmidt nr inw.05/58/582/1/5 i pług nr inw. 05/58/582/2/5 - własność ZDP,

nośnik- samochód  3-osiowy o napędzie 6x4, napędowe dwa mosty tylne, moc silnika minimum 206kW (280 KM)  - sprzęt wykonawcy]      Przewidywany zakres: 10 800km

Zad.4   usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw Nr4  -  1szt.

[piaskarka Schmidt  nr inw.05/58/582/1/2 i pług nr inw. 05/58/582/2/4 -własność ZDP,

nośnik- samochód  3-osiowy o napędzie 6x4, napędowe dwa mosty tylne, moc silnika minimum 206kW (280 KM)  - sprzęt wykonawcy]       Przewidywany zakres: 10 800km

Zad.5   usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw Nr5  -  1szt.

[piaskarka Schmidt  nr inw. 05/58/582/1/4 i pług nr inw.05/58/582/2/9 -własność ZDP,

nośnik- samochód  3-osiowy o napędzie 6x4, napędowe dwa mosty tylne, moc silnika minimum 206kW (280 KM)  - sprzęt wykonawcy]        Przewidywany zakres: 10 800km

Zad.6  usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg wykonywane koparko-ładowarką (załadunek materiałów na bazie w Miechowie) o poj. łyżki co najmniej 0,50m3 lub więcej,  z napędem na dwie osie (sprzęt wykonawcy) - 1szt

Przewidywany zakres: 300godz.

Zad.7  usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg wykonywane koparko-ładowarką (wykonanie mieszanki i załadunek na środki transportowe na terenie bazy materiałowej w Chrustach k. Książa Wielkiego) o poj. łyżki co najmniej 0,50m3  lub więcej, z napędem na dwie osie (sprzęt wykonawcy) -1szt

Przewidywany zakres: 250godz.

Zad.8  transport materiałów do zimowego utrzymania dróg z bazy materiałowej w Chrustach  k. Książa Wielkiego do Miechowa -

samochód samowyładowczy o ładowności min 24tony - sprzęt wykonawcy.

Przewidywany zakres: 17km x 6500T= 110500Tkm

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych polega na zapewnieniu przejezdności oraz ograniczeniu zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki, śliskości zimowej jezdni, poprzez usuwanie śniegu, błota pośniegowego. Zapobieganie powstaniu i likwidowanie śliskości  zimowej (posypywanie piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną).

Przyjęte ilości świadczonych usług są ilościami przewidywanymi przez Zamawiającego i w zależności od panujących warunków atmosferycznych mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy dla zad. 1 – 8      od 01.11.2021 – do 15.04.2022r.

§ 3.

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie:

Zad.1-5   (odrębnie dla każdego zadania)

Cena jednostkowa za interwencyjne ZUD (akcja czynna) …………………………zł/km netto

Przewidywana ilość kilometrów świadczonych usług w akcji czynnej dla 1 pługo-piaskarki wynosi 10 800 km.

Cena ryczałtowa miesięczna za utrzymanie gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług ZUD

2046 zł/miesiąc netto

Wynagrodzenie za gotowość w miesiącu kwietniu 2022r. będzie wynosić 50% ryczałtu tj. (1023zł netto)

Przewidywana ilość miesięcy za utrzymanie gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług ZUD, dla 1 pługo-piaskarki -  5,5 m-cy.

Razem przewidywane wynagrodzenie za realizacje zad.1-5:………………………zł brutto

słownie: ................................................................................................. , w tym ….…..% podatku VAT.

Zad.6

Cena jednostkowa za interwencyjne ZUD (akcja czynna) o którym mowa w pkt.2 - …………………………zł/godz. netto

Przewidywana ilość godzin świadczonych usług w akcji czynnej dla 1 koparko-ładowarki wynosi 300 godz.

Cena ryczałtowa miesięczna za utrzymanie gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług ZUD

2046 zł/miesiąc netto

Wynagrodzenie za gotowość w miesiącu kwietniu 2022r. będzie wynosić 50% ryczałtu tj. (1023zł netto)

Przewidywana ilość miesięcy za utrzymanie gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług ZUD, dla 1 pługo-piaskarki -  5,5 m-cy.

Razem przewidywane wynagrodzenie za realizacje zad.6:………………………zł brutto

słownie: ................................................................................................. , w tym ….…..% podatku VAT.

Zad.7

Cena jednostkowa za interwencyjne ZUD (akcja czynna) o którym mowa w pkt.2 - …………………………zł/godz. netto

Przewidywana ilość godzin świadczonych usług w akcji czynnej dla 1 koparko-ładowarki wynosi 250 godz.

Cena ryczałtowa miesięczna za utrzymanie gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług ZUD

2046 zł/miesiąc netto

Wynagrodzenie za gotowość w miesiącu kwietniu 2022r. będzie wynosić 50% ryczałtu tj. (1023zł netto)

Przewidywana ilość miesięcy za utrzymanie gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług ZUD, dla 1 pługo-piaskarki -  5,5 m-cy.

Razem przewidywane wynagrodzenie za realizacje zad.7:………………………zł brutto

słownie: ................................................................................................. , w tym ….…..% podatku VAT

Zad.8

Cena jednostkowa za interwencyjne ZUD (akcja czynna) o którym mowa w pkt.2 - …………………………zł/Tkm netto

Przewidywana ilość ton przewiezionego materiału na odległość 17 km wynosi 6500 ton.

Razem przewidywane wynagrodzenie za realizacje zad.8:………………………zł brutto

słownie: ................................................................................................. , w tym ….…..% podatku VAT.

- Interwencyjne utrzymanie dróg (akcja czynna) i utrzymanie gotowości do świadczenia usług (akcja bierna).

Dla zad. 1-5 cena jednostkowa zł/km*  obejmuje koszty świadczenia usługi przy zimowym utrzymaniu dróg przez jedną pługo-piaskarkę na długości 1km (akcja czynna) i w tym zawiera: cenę nośnika sprzętu (stanowiącego własność lub znajdującego się w dyspozycji Wykonawcy), utrzymanie sprawności eksploatacyjnej do jazdy, a w przypadku sprzętu powierzonego przez ZDP (piaskarka, pług)  koszt  oczyszczenia i umycia piaskarki, pługa, kraty  po zakończeniu świadczenia usług w sezonie zimowym.

Wykonawca ponosi koszty utrzymania sprawności eksploatacyjnej, uzupełnienia płynów, drobnych napraw powierzonego sprzętu zgodnie z opisem w zał. Nr 8 SWZ.

Wykonawca ponosi koszt napraw powierzonego mu sprzętu, jeżeli awaria wynikła z nieodpowiedniej obsługi lub uszkodzenie powstało z winy wykonawcy (pracowników wykonawcy).

Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada Wykonawca robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi.

cena jednostkowa zł/miesiąc**  obejmuje koszty utrzymania w gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg przez jedną pługo-piaskarkę w okresie obowiązywania warunków umowy. Wynagrodzenie płacone będzie za miesiąc kalendarzowy.

Przyjmuje się, że cena ryczałtowa miesięczna za utrzymanie gotowości wynosi 2046zł/miesiąc netto.

Wynagrodzenie za gotowość w miesiącu kwietniu 2022r. będzie wynosić 50% ryczałtu tj (1023zł netto).

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za akcję bierną ( ryczałt) + akcję czynną w przypadku gdy akcja czynna będzie wykonywana 15 lub mniej dni (  ≤15) w miesiącu.

W przypadku gdy akcja czynna będzie wykonywana więcej niż 15 dni ( ˃15) w miesiącu Zamawiający uzna że akcji biernej nie ma (nie było) i  wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za akcję bierną.

Dla zad. 6-7  cena jednostkowa zł/godz.* obejmuje  koszt 1 godz. rzeczywistej pracy  koparko-ładowarki (stanowiącej własność lub znajdującej się w dyspozycji Wykonawcy) przy zimowym utrzymaniu dróg, utrzymanie sprawności eksploatacyjnej sprzętu w okresie świadczenia usług.

Przyjmuje się, że czas akcji czynnej  przy załadunku 1 piaskarki wynosi 10min.

Czas pracy przy wykonywaniu mieszanki będzie liczony wg rzeczywistego czasu pracy sprzętu.

Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada Wykonawca robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi.

cena jednostkowa zł/miesiąc**  obejmuje koszty utrzymania w gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg przez jedną koparko-ładowarkę w okresie obowiązywania warunków umowy. Wynagrodzenie płacone będzie za dni kalendarzowe w których nie wystąpiła akcja czynna.

Przyjmuje się, że cena ryczałtowa miesięczna za utrzymanie gotowości wynosi 2046zł/miesiąc netto.

Wynagrodzenie za gotowość w miesiącu kwietniu 2022r. będzie wynosić 50% ryczałtu tj (1023zł netto).

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za akcję bierną ( ryczałt) + akcję czynną w przypadku gdy akcja czynna będzie wykonywana 15 lub mniej dni (  ≤15) w miesiącu.

W przypadku gdy akcja czynna będzie wykonywana więcej niż 15 dni ( ˃15) w miesiącu Zamawiający uzna że akcji biernej nie ma (nie było) i  wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za akcję bierną.

Dla zad. 8  cena jednostkowa zł/Tkm* obejmuje  koszty transportu samochodem i rozładunku 1 tony materiału do zimowego utrzymania dróg na odległość 1km. Do obliczeń przyjmuje się przejechane kilometry z pełnym załadunkiem. Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada Wykonawca robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi.

* akcja czynna

** akcja bierna

- Czas reakcji, przystąpienie Wykonawcy do realizacji usługi od momentu wezwania przez Zamawiającego, wskazany w ofercie dla zad. 1-8  wynosi ……….. minut. (odrębnie dla każdego zadania)

- Dla zad.1-5 Odbiór usługi następuje bezpośrednio po jej wykonaniu przez przedstawiciela zamawiającego na podstawie odczytu GPS przejechanych km i potwierdzeniu na dziennej karcie pracy piaskarko-ładowarki,

Dla zad.6 Odbiór usługi następuje bezpośrednio po jej wykonaniu przez przedstawiciela zamawiającego na podstawie godzin pracy i potwierdzeniu na dziennej karcie pracy koparko-ładowarki,

Dla zad.7 Odbiór usługi następuje bezpośrednio po jej wykonaniu przez przedstawiciela zamawiającego na podstawie godzin pracy i potwierdzeniu na dziennej karcie pracy koparko-ładowarki,

Dla zad.8 Odbiór usługi następuje bezpośrednio po jej wykonaniu przez przedstawiciela zamawiającego i potwierdzony na dziennej karcie pracy pojazdu

- Dla zad. 1-7 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy równa się sumie iloczynów cen jednostkowych usług w akcji czynnej i potwierdzonych przez Zamawiającego ilości kilometrów lub godzin wykonanej usługi oraz ceny za miesięczne utrzymanie gotowości.

Dla zad. 8 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy równa się sumie iloczynów cen jednostkowych i ilości tonokilometrów wykonanych usług potwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 4.

- Usługi odbywają się wg. dyspozycji Zamawiającego.

- Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego podstawia jednostki sprzętowe niezwłocznie lecz nie później niż:

  - sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości (pługo-piaskarki) zad. nr 1-5 - ….. godz.

  - sprzęt  załadunkowy, koparko-ładowarka  - zad.6  …….. godz.

  - sprzęt  załadunkowy, koparko-ładowarka  - zad.7  …….. godz.

  - samochód samowyładowawczy do transportu mieszanki do zud – zad.8 …….. godz.

- Wykonawca podstawiający sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do odwołania.

- W zależności od panujących warunków atmosferycznych, zamawiający może odwołać usługi na czas nieokreślony.

- Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób niezagrażający bezpiecznemu użytkowaniu drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zleconych zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane na drogach powiatowych będących przedmiotem zamówienia oraz na osobach trzecich i mieniu osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem obowiązków przejętych umową.

- Sprzęt  który podstawia  Wykonawca musi mieć aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualny przegląd techniczny.

- Wykonawca zapewnia obsadę kierowców (zmianę)  zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy dotyczącymi czasu pracy.

Dla zad. 1-5 Wykonawca będzie świadczył wszystkie usługi sprzętem własnym lub znajdującym się w jego dyspozycji – nośnik i powierzonym przez Zamawiającego-pług i piaskarka. W przypadku poważnej awarii nośnika Wykonawca ma obowiązek podstawienia zastępczego nośnika na czas awarii, spełniającego wymogi SWZ, w uzgodnieniu z Zamawiającym. W takim przypadku koszt przełożenia piaskarki, GPS, pługa wraz z czołownicą ponosi Wykonawca.

Czas podstawienia zastępczego nośnika wraz z osprzętem wynosi 2 dni robocze, od dnia wystąpienia lub zgłoszenia Zamawiającemu awarii.

Dla zad. 6-7 Wykonawca będzie świadczył wszystkie usługi sprzętem- koparko-ładowarką własną lub znajdującą się w jego dyspozycji. W przypadku poważnej awarii koparko-ładowarki Wykonawca ma obowiązek podstawienia zastępczego sprzętu na czas usuwania awarii, spełniającego wymogi SWZ, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Czas podstawienia zastępczej koparko-ładowarki wynosi 2 dni robocze, od dnia wystąpienia lub zgłoszenia Zamawiającemu awarii.

Dla zad. 8 Wykonawca będzie świadczył wszystkie usługi samochodem samowyładowczym własnym lub znajdującym się w jego dyspozycji. W przypadku poważnej awarii samochodu Wykonawca ma obowiązek podstawienia zastępczego pojazdu na czas awarii, spełniającego wymogi SWZ, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Czas podstawienia zastępczego samochodu wynosi 2 dni robocze, od dnia wystąpienia lub zgłoszenia Zamawiającemu awarii.

§ 5.

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – przedmiot zamówienia wykona sam siłami własnymi* / sam za wyjątkiem prac które zostaną wykonane przez Podwykonawców, o ile są znani na etapie składania oferty *

- Podwykonawca ………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy podwykonawcy)

wykona część zamówienia   ………………………………………………………………                                                                          (zakres robót powierzony podwykonawcy)

- Podwykonawca ……………………………………………………………………………………

(nazwa firmy podwykonawcy)

wykona część zamówienia  ……………………………………………………………………

zakres robót powierzony podwykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, podmiotów  z których pomocą realizuje zakres umowy, jak również osób, podmiotów którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne działania lub zaniechania.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych i leżących po stronie Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

§ 6.

- Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach realizacji niniejszej umowy będzie:

………………………………………………………………………………………………

Zmiana przedstawiciela wymaga pisemnego zawiadomienia zamawiającego.

- Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach realizacji niniejszej umowy będą:

inż. Krzysztof Szarek,  mgr inż. Marcin Jakubas

Zmiana przedstawiciela wymaga pisemnego zawiadomienia wykonawcy.

§ 7.

- Rozliczenie potwierdzonych usług Wykonawcy będzie odbywało się fakturami częściowymi  wystawionymi na koniec każdego miesiąca.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę wraz z potwierdzonymi kartami pracy w terminie 7 dni od dnia  ich rozliczenia, za poprzedni miesiąc.

- Dokumenty rozliczeniowe, karty pracy wykonawca sporządza w sposób czytelny, według zasad ustalonych przez zamawiającego i dołącza do wystawianej faktury.

- Wszystkie faktury wystawione przez Wykonawcę powinny zawierać następujące dane:

Nabywca: Powiat Miechowski  ul. Racławicka 12,  32-200 Miechów NIP 6591545868

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie  ul. Warszawska 11,  32-200 Miechów.

§ 8.

- Termin płatności faktury ustala się do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

- W przypadku wystawienia błędnej faktury:

2.1  W przypadku błędu rachunkowego Zamawiający informuje na piśmie wykonawcę o tym fakcie, żądając wystawienia faktury korygującej zgodnie z art. 106j ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Następnie wstrzymuje bieg terminu płatności od dnia wystawienia informacji do dnia wpływu do zamawiającego faktury korygującej.

2.2 W przypadku błędu merytorycznego Zamawiający dokonuje korekty w formie noty korygującej i przesyła ją Wykonawcy wraz z kopią faktury. Wykonawca jeżeli akceptuje treść noty potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury i odsyła Zamawiającemu.

- Faktura wystawiona bez dokumentów rozliczeniowych, potwierdzonych kart pracy nie będzie ujmowana w księgach Zamawiającego i zostanie niezwłocznie zwrócona do wykonawcy, gdyż tak wystawiona faktura nie jest podstawą obowiązku zapłaty.

- Zamawiający dokonuje zapłaty faktury Vat z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

- Zamawiający zastrzega, że płatność zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w dniu planowanej zapłaty, rachunek bankowy podany na fakturze VAT jest taki sam, jak numer rachunku Wykonawcy figurujący w wykazie (tzw. białej liście podatników VAT), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 106 t.j.)

- Brak wskazanego przez Wykonawcę rachunku w wykazie, o którym mowa w ust.7 Umowy spowoduje wstrzymanie zapłaty należności wynikającej z wystawionej faktury do momentu umieszczenia numery rachunku bankowego z faktury w białej liście lub wystawienia i dostarczenia do zamawiającego noty korygującej zawierającej inny rachunek  wykonawcy widniejący w białej liście lub należność zostanie złożona do depozytu sądowego.

- Wstrzymanie zapłaty spowodowane okolicznościami wskazanymi w pkt. 3 i 8  nie będzie traktowane jako zwłoka Zamawiającego, w szczególności zaś nie będzie stanowiło podstawy do naliczania Zamawiającemu odsetek za zwłokę w zapłacie faktur.

- W przypadku zapłaty przelewem za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9.

- Strony postanawiają, że obowiązującą  je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:

a/	Za zwłokę w podstawieniu sprzętu liczone od deklarowanego czasu reakcji do upływu trzeciej godziny po wezwaniu, w wysokości 50,00 zł, a za każdą następną rozpoczętą godzinę zwłoki po 100,00 zł, naliczane oddzielnie dla  poszczególnych jednostek.

b/ Za niepodstawienie zastępczego nośnika wraz z osprzętem (kompletu piaskarka i pług) / koparko-ładowarki/ samochodu samowyładowawczego, w przypadku wystąpienia awarii, w wysokości 500,00zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na podstawienie sprzętu (2 dni robocze) odrębnie dla poszczególnych jednostek.

c/	dla zad.1-5 Za zwłokę w przekazaniu powierzonego przez Zamawiającego sprzętu (kompletu łącznie piaskarka i pług) w wysokości 50,00zł za każdy zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na przekazanie sprzętu odrębnie dla poszczególnych jednostek.

d/ Odmowa pracy, wyjazdu celem świadczenia usług zud (przez Wykonawcę, kierowcę, operatora sprzętu) będzie traktowana jak brak realizacji  usług zgodnie z postanowieniami kontraktowymi (SWZ z załącznikami) – 500,00zł za każdy stwierdzony przypadek, odrębnie dla poszczególnych jednostek.

e/ Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym dwukrotna odmowa wyjazdu, odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w §10 ust.1pkt 3-4 umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy odrębnie dla poszczególnych jednostek

f/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

a/ Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kary ustawowe umowne za zwłokę w zapłacie faktur  /odrębnie dla każdego z zadań/

b/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym naliczone kary umowne na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

- Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 10.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy,

- jeżeli majątek Wykonawcy zostanie zajęty,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia lub przerwał realizację zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa trwa dłużej niż 5 dni, pomimo wezwania do pracy przez Zamawiającego,

- jeżeli Wykonawca nie realizuje (robót) usług zgodnie z umową i warunkami  technicznymi wykonania i odbioru, dwukrotnie odmówił wyjazdu w celu świadczenia usług  lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od daty powzięcia informacji o powyższych  okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia określone w ust.1 powyżej nie jest warunkowane wcześniejszym wezwaniem do usunięcia nieprawidłowości z wskazaniem terminu ich usunięcia.

§ 11.

- Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie i trybie przewidzianym w art. 455 Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy o których mowa w art.455 ustawy Pzp,
w szczególności w następujących przypadkach:

  - Zmiana przedmiotu umowy w przypadku, gdy:

  - W trakcie realizacji zamówienia wystąpią zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

    - koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii

    - wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób założony w opisie przedmiotu zamówienia, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, dostosowanie sprzętu do istniejących warunków terenowych,  prawnych.

    - zaistnieniem niemożliwych wcześniej do przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niemożność, niecelowość, zbędność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia Zamawiającego.

- Zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

      - Zmiany obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,

      - Zmiana (w tym wydłużenie)  terminu wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

    - o charakterze niezależnym od stron,

    - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

    - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

    - której nie można przypisać drugiej stronie;

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: nagłe załamania warunków atmosferycznych, nadzwyczajne warunki pogodowe nietypowe dla okresu ich wystąpienia, opady i zjawiska powodujące śliskość zimową, uzasadniające konieczność pracy sprzętu w celu usunięcia zagrożenia w ruchu drogowym, spowodowanego powstaniem śliskości na drogach.

- Zmiana (w tym skrócenie)  terminu wykonania zamówienia w przypadku

zaistnienia, po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

•	o charakterze niezależnym od stron,

•	którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

•	którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

•	której nie można przypisać drugiej stronie;

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: nagłe wystąpienie warunków atmosferycznych, nadzwyczajnych warunków pogodowych nietypowych dla okresu ich wystąpienia; wysokie temperatury, brak opadów i zjawisk powodujących powstawanie śliskości zimowej, prognozy pogody wskazujące na trwałe ustąpienie aury zimowej  i inne czynniki sprawiające, że prowadzenie dalszej akcji zimowej jest bezcelowe i nieuzasadnione ekonomicznie.

- Zmian terminu w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych których wykonanie stało się konieczne i celowe do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego

- Zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin  realizacji zamówienia.

- Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy

a) Rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy w całości lub części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy.

    - W szczególności w przypadku gdy w toku wykonania przedmiotu umowy okaże się że jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe ze względów technicznych, społecznych, ekonomicznych lub innych istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, Wykonawcy lub interesu społecznego, publicznego.

    - W przypadku stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy lub zwiększenia kosztów jego  wykonania lub znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości, likwidacji lub wystąpienia innych przeszkód natury ekonomiczno-prawnych zwiększających ryzyko nienależytego wykonania, niecelowego, niezasadnego.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, trybów zasad i terminów rozliczeń

- Zmiana wynagrodzenia wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację i rozliczenie przedmiotu zamówienia, w tym urzędowa zmiana (zmniejszenie bądź zwiększenie) stawki podatku VAT,

- Zmiana trybów zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z ze zmiany zasad finansowania.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku przedłużenia okresu wykonywania usługi.

W przypadku przedłużenia okresu wykonywania usługi wynagrodzenie zostanie wyliczone proporcjonalnie wg cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym

- Zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie  podwykonawstwa;

- rezygnacja z podwykonawstwa dla tej części zamówienia, która została wskazana przez Wykonawcę w ofercie iż będzie realizowana  przez podwykonawcę, zmiana podwykonawcy wskazanego do realizacji części zamówienia na innego podwykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców,

- wystąpienie konieczności i uzasadnionego przypadku realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy jej wykonanie podwykonawcy odbędzie się za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców,

- wystąpienie konieczności i uzasadnionego przypadku zmiany podwykonawcy(podmiotu) na którego zasoby powoływał się Wykonawca na etapie postępowania przetargowego i wskazanego do realizacji części zamówienia na innego podwykonawcę, z zachowaniem zasad opisanych w SWZ odbędzie się za zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca i nie podlega wykluczeniu

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności  związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia.

- Zmiany podmiotu w zakresie realizacji zamówienia w szczególności jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (konsorcja , spółki cywilne) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą,  np. w przypadku gdyby została ogłoszona upadłość lub zastała otwarta likwidacja jednego lub kilku podmiotów. W takim przypadku dopuszcza się za zgodą Zamawiającego, przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy na niezmienionych warunkach.

- Zmiany podmiotu w zakresie realizacji zamówienia gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.

- Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.

- Zmiany te muszą być uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy .

§ 12

Integralną częścią umowy są :

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru,

- Oferta wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzanych za zgodą obu Stron.

§ 14

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie zapisy SWZ, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

§ 15

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy terytorialnie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                             WYKONAWCA :