Nr sprawySE.261.11.2018	    	Zał. nr 11do SIWZ

### SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

BRANŻA:	Drogowa

OBIEKT:		Remont drogi powiatowej Kozłów - Kępie - Charsznica nr 1180K  w miejscowości Kozłów, Przysieka w km 0+000- 3+100;

DATA:	           wrzesień 2018 r.

INWRESTOR:	Powiat Miechowski reprezentowany przez

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie.

OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Sobczyk

SPIS ZAWARTOŚCI:

| 1. | OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE: |  | str. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE: |  |  |
| 2.1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | D-01.01.01 | str. 19 |
| 2.2 | Rozbiórka elementów dróg | D-01.02.04 | str. 25 |
| 2.3 | Roboty ziemne. Wymagania ogólne | D-02.00.01 | str. 31 |
| 2.4 | Roboty ziemne. Wykopy w gruntach nieskalistych | D-02.01.01 | str. 39 |
| 2.5 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża | D-04.01.01 | str. 43 |
| 2.6 | Warstwy odcinające i odsączające | D-04.02.01 | str. 48 |
| 2.7 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | D-04.03.01 | str. 56 |
| 2.8 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego | D-04.04.02a | str. 61 |
| 2.9 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna | D-05.03.05a | str. 81 |
| 2.10 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza | D-05.03.05b | str. 124 |
| 2.11 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | D-05.03.23a | str. 158 |
| 2.12 | Ścinka i uzupełnienie poboczy | D-06.03.01 | str. 175 |
| 2.13 | Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym | D-06.03.01a | str. 180 |
| 2.14 | Ustawienie krawężników betonowych | D-08.01.01b | str. 189 |
| 2.15 | Betonowe obrzeża chodnikowe | D-08.03.01 | str. 202 |