Nr sprawy	    	Zał. nr

### SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

BRANŻA:	Drogowa

OBIEKT:		Remont i przebudowa dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie  w II półroczu 2018r z podziałem na 7 zadań:

## Zad.3 Remont drogi powiatowej Małoszów – Janowice nr 1214K

## w miejscowości Maciejów, w km 6+005-6+040, w km 6+400-6+415;

DATA:	            lipiec 2018 r.

INWRESTOR:	Powiat Miechowski reprezentowany przez

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie.

OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Sobczyk

SPIS ZAWARTOŚCI:

| 1. | OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE: |  | str. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE: |  |  |
| 2.1 | Rozbiórka elementów dróg | D-01.02.04 | str. 19 |
| 2.2 | Roboty ziemne. Wymagania ogólne | D-02.00.01 | str. 25 |
| 2.3 | Roboty ziemne. Wykopy w gruntach nieskalistych | D-02.01.01 | str. 33 |
| 2.4 | Roboty ziemne. Wykonanie nasypów | D-02.03.01 | str. 37 |
| 2.5 | Warstwy odcinające i odsączające | D-04.02.01 | str. 49 |
| 2.6 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | D-04.03.01 | str. 57 |
| 2.7 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego | D-04.04.02a | str. 62 |
| 2.8 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego | D-04.04.02b | str. 82 |
| 2.9 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna | D-05.03.05a | str.101 |
| 2.10 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza | D-05.03.05b | str. 144 |
| 2.11 | Mury oporowe. | D-10.01.01 | str. 178 |
| 2.12 | Gabiony w budownictwie drogowym. | D-10.01.01a | str. 190 |