-Projekt umowy-

U M O W A    NR   SE.022.        .2020

Zawarta w dniu ........................... pomiędzy

Powiatem Miechowskim  ul. Racławicka 12,  32-200 Miechów NIP 6591545868  - Zarządem Dróg Powiatowych w Miechowie  ul. Warszawska 11,  32-200 Miechów zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

mgr inż. Roman Suchoń          -  Dyrektor  Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie

a ………………………………………………………..

zwanym dalej  „ Wykonawcą” reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………………………………….

Na podstawie  wyboru ofert przeprowadzonego w  dniu  ……….2020r.  została  zawarta umowa o następującej  treści :

( 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie :

Budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr 442/1, 441, 429/1, 428, 427, 391/1 , obr. 0007 w miejscowości Miechów – Charsznica  w celu prawidłowego odwodnienia drogi powiatowej nr 1188K, ul. Sportowa.

Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

- Dokumentacja projektowa

- STWiOR

- Przedmiar robót

( 2

Zamówienie należy zrealizować w terminie :  do 31.07.2020r.

( 3

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy

cena netto: ………………zł

cena brutto:  …………….zł (wraz z podatkiem Vat)

słownie: ……………………………………………..

2. Obowiązującą formą wynagrodzenia  jest wynagrodzenie ryczałtowe.

( 4

Osoba odpowiedzialna  za realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy – Kierownik Budowy

.............................................................................................................................

Zmiana osoby  wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora (Zamawiającego).

( 5

Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru  :

………………………………………………

Zmiana inspektora wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

( 6

1.  Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z :

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami dotyczącymi wymagań

technicznych, SSTWiOR.

- ze złożoną ofertą,

- zasadami sztuki budowlanej

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości

materiałów użytych do wykonania robót.

( 7

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia  zobowiązany jest do :

1.  Zapewnienia nadzoru oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

3.  Uporządkowania terenu (pasa drogowego) po zakończeniu robót.

( 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i oznakowanie robót.

2. Wykonawca  ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy w tym celu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru zatwierdzony przez Starostę miechowskiego projekt oznakowania robót obowiązujący i stosowany przy wykonywaniu remontów.

3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary  za przekroczenie w trakcie robót, norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robót lub  wadami technicznymi ich wykonania.

§ 9

Strony postanawiają, że obowiązującą  je formą odszkodowania z zastrzeżeniem ust. 3  stanowić będą kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:

a/	opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od umownego terminu zakończenia robót

b/	opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c/	odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy.

- Zamawiający płaci kary umowne za:

a/  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości umowy.

b/  za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej.

3.    Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym naliczone kary umowne na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

( 10

- Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi  pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru.

- Do zawiadomienia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Wykonawca załącza;

- dziennik budowy z wpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru potwierdzający zakończenie robót i gotowość do odbioru.

- operat powykonawczy w 1 egz., który musi zawierać:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – 2egz,

- oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, decyzjami administracyjnymi, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora Nadzoru oraz że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz.,

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

- protokoły odbiorów robót zanikających, badania laboratoryjne w zakresie zgodnym z SST.

- w dniu odbioru końcowego Wykonawca wystawi Kartę gwarancyjną zgodnie z wzorem stanowiącym  zał. do SIWZ.

- Odbiór końcowy nastąpi do 21 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 
i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 2.

- Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:

a)   nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

b)  nie nadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy. Odbiór robót z wadami nie nadającymi się do usunięcia może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o trwałości przedmiotu umowy i zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający odbiera roboty od Wykonawcy na podstawie: Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej.

§ 11

W przypadku złej, jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 12

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne na przedmiot umowy na okres 72 miesięcy. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego stwierdzonego protokołem końcowym robót.

2. Stwierdzone usterki w okresie trwania  gwarancji i rękojmi zostaną przez Wykonawcę usunięte na koszt własny w ciągu 10dni od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

3. Sposób wykonania i odbioru robót usterkowych zostanie ustalony przez Zamawiającego.

( 13

- Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.

- Fakturą końcową  rozliczone będą wszystkie zakończone prace składające się na realizacje całego zadania i odebrane przez Inspektora Nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzone protokółem odbioru końcowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy (przedstawiciela Wykonawcy) i Komisję Odbiorową Zamawiającego

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót i ich odbiorze na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

( 14

Termin zapłaty faktur ustala się do 30dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.

§ 15

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy terytorialnie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie.

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzanych za zgodą obu Stron.

( 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy KC.

( 18

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden  dla Zamawiającego.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                                W Y K O N A W C A :